GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Paula Andrea Chinchilla Ortiz

Pedro José Esquea Osorio

Andrés David García Rivera

Edward Joseph Guevara Angarita

Ingeniería De Software II

Docente:

Fanny Casadiego

Universidad de Pamplona, Facultad de Ingenierías y Arquitectura,

Ingeniería de Sistemas

Cúcuta, Norte de Santander

Junio de 2026

Tabla de Contenido

1	Análisis de Riesgos	3

1.1	Análisis de riesgos del proyecto	3

1.2	Análisis de Riesgos del Producto	4

1.3	Análisis de Riesgos del Negocio	5

2	Matrices de riegos	7

2.1	Riesgos del Proyecto	7

2.2	Riesgos del Producto	8

2.3	Riesgos del Negocio	9

3	Plan de Respuesta a los Riesgos	10

3.1	Plan de respuesta para los riesgos del Proyecto	10

3.2	Plan de respuesta para los riesgos del Producto	11

3.3	Plan de respuesta para los riesgos del Negocio	12

4	Procedimientos de Contingencia	13

4.1	Procedimiento ante Retrasos en el Cronograma (PRJ-02)	13

4.2	Procedimiento ante Pérdida de Información (PROD-04)	14

4.3	Procedimiento ante Errores en Facturación (PROD-01)	14

4.4	Procedimiento ante Fallas del Sistema en Operación (NEG-02)	15

4.5	Procedimiento ante Interrupciones Eléctricas o de Internet (NEG-07)	15

5	Supervisión y Control de Riesgos	16

5.1	Actividades de Supervisión	16

5.2	Indicadores de Seguimiento	17

5.3	Criterios de Escalamiento	18

# Análisis de Riesgo

El análisis de riesgos es una actividad fundamental dentro de la gestión de proyectos de software, ya que permite identificar, evaluar y comprender los eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Mediante este proceso se determinan las posibles amenazas asociadas al desarrollo, funcionamiento y adopción del sistema, permitiendo anticipar situaciones que puedan generar retrasos, errores o impactos negativos sobre el proyecto.

El objetivo de este análisis es identificar los riesgos relacionados con el proyecto, el producto y el negocio, evaluando sus posibles causas y consecuencias. La información obtenida servirá como base para la definición de estrategias de mitigación, planes de respuesta y procedimientos de contingencia que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y minimizar sus efectos sobre el sistema de facturación e inventario para “Patico Detalles”.

## Análisis de riesgos del proyecto

Los riesgos del proyecto están relacionados principalmente con la planificación, coordinación y disponibilidad del equipo de desarrollo. Debido a que el sistema integra módulos de autenticación, ventas, facturación, inventario y reportes, el proyecto requiere una adecuada distribución de tareas y seguimiento continuo.

| Riesgo | Requisitos Relacionados | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Falta de experiencia del equipo | Todos | El desarrollo del sistema requiere conocimientos en frontend, backend, bases de datos y control de usuarios. La falta de experiencia puede afectar la correcta implementación de funcionalidades críticas como RF01 (Inicio de sesión) y RF02 (Registrar venta). |
| Retrasos en el cronograma | Todos | La mala estimación de tiempos puede afectar la entrega de módulos prioritarios como facturación e inventario, retrasando el cumplimiento de los objetivos académicos del proyecto. |
| Dependencia de roles específicos | Todos | Si un integrante encargado de backend, base de datos o pruebas no está disponible, el desarrollo de funcionalidades como RF04 (Actualizar inventario) o RF10 (Gestionar usuarios) podría verse afectado. |
| Problemas de coordinación | Todos | Una mala comunicación entre integrantes puede generar inconsistencias entre módulos del sistema y errores en la integración de funcionalidades. |
| Cambios en requerimientos | RF02, RF03, RF04 | Cambios en procesos de ventas o inventario podrían requerir modificaciones importantes en el diseño y estructura del sistema. |
| Ausencia temporal de integrantes | Todos | La enfermedad o ausencia de integrantes puede retrasar actividades importantes y aumentar la carga de trabajo del resto del equipo. |
| Problemas de conectividad o herramientas colaborativas | Todos | Fallas en GitHub o plataformas de comunicación pueden dificultar el intercambio de avances, documentación y versiones del sistema. |

El análisis evidencia que los principales riesgos del proyecto afectan directamente la planificación y organización del equipo. Debido a que el proyecto académico depende del trabajo colaborativo y del cumplimiento de entregas parciales, los riesgos relacionados con tiempo, coordinación y disponibilidad del personal requieren supervisión constante.

## Análisis de Riesgos del Producto

Los riesgos del producto afectan la calidad, seguridad y funcionamiento del sistema de facturación e inventario.

| Riesgo | Requisitos Relacionados | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Errores en facturación | RF02, RF03 | Una falla en los cálculos de ventas o generación de facturas puede producir cobros incorrectos y afectar la confiabilidad del sistema. |
| Fallas en actualización de inventario | RF04, RF06, RF09 | Si el inventario no se actualiza correctamente después de una venta o entrada de mercancía, podrían existir inconsistencias en el stock disponible. |
| Problemas de seguridad | RF01, RF10, RNF01 | Un sistema de autenticación débil podría permitir accesos no autorizados y comprometer información sensible del negocio. |
| Pérdida de datos | RNF06 | La falta de copias de seguridad podría ocasionar pérdida de información de ventas, productos o usuarios. |
| Lentitud del sistema | RNF04 | Un bajo rendimiento afectaría la atención al cliente y el registro rápido de ventas. |
| Incompatibilidad con navegadores o dispositivos | RNF05 | El sistema podría presentar errores visuales o funcionales dependiendo del entorno donde se utilice. |
| Errores en validación de datos | RF01, RF05 | El ingreso incorrecto de datos puede generar registros inconsistentes o fallas en el funcionamiento del sistema. |

Los riesgos más críticos del producto se relacionan con la confiabilidad de las ventas, la seguridad de la información y la estabilidad del inventario. Debido a que el sistema automatiza procesos que anteriormente se realizaban manualmente, cualquier error en estas funcionalidades podría afectar directamente la operación del negocio.

## Análisis de Riesgos del Negocio

Los riesgos del negocio se relacionan con la adaptación de los usuarios al sistema y el impacto operativo que podría generar una falla tecnológica.

| Riesgo | Requisitos Relacionados | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio | RNF03 | Los usuarios pueden presentar dificultades para adaptarse al uso del sistema debido a la costumbre de trabajar manualmente. |
| Fallas del sistema en operación | RNF02 | Una caída del sistema durante el horario laboral afectaría el registro de ventas y la atención al cliente. |
| Pérdida de confianza del cliente | RF03 | Errores en facturación o cálculos incorrectos pueden generar inconformidad en los clientes. |
| Dependencia total del sistema | RNF02 | Si el sistema falla y no existe un método alternativo, el negocio podría detener temporalmente sus operaciones. |
| Problemas financieros | Todos | La reducción de presupuesto puede limitar recursos tecnológicos necesarios para la implementación del sistema. |
| Dificultad de adaptación al sistema | RNF03 | Algunos empleados podrían tardar más tiempo en aprender el funcionamiento de la plataforma. |
| Fallas eléctricas o de internet | RNF02 | Interrupciones externas podrían impedir temporalmente el acceso al sistema y afectar el proceso de ventas. |

Los riesgos del negocio se enfocan principalmente en la continuidad operativa y la aceptación del sistema por parte de los usuarios. Debido a que el sistema será utilizado diariamente para registrar ventas e inventario, cualquier falla técnica o dificultad de adaptación puede afectar el funcionamiento normal del negocio.

# Matrices de riegos

Las matrices de riesgos constituyen una herramienta de gestión que permite clasificar y priorizar los riesgos identificados de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que podrían generar sobre el proyecto. Esta clasificación facilita la toma de decisiones y la asignación de esfuerzos hacia aquellos riesgos que representan una mayor amenaza para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El propósito de las matrices de riesgos es proporcionar una visión estructurada de los riesgos del proyecto, del producto y del negocio, permitiendo determinar cuáles requieren un seguimiento más riguroso y la implementación de acciones preventivas o correctivas. De esta manera, se fortalece la capacidad de respuesta del equipo ante posibles eventos que puedan afectar el desarrollo o la operación del sistema.

## Riesgos del Proyecto

Estos riesgos están relacionados con la planificación, organización y desarrollo del sistema, así como con la coordinación del equipo y la gestión de los recursos disponibles.

| ID | Descripción del Riesgo | Requisito Afectado | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-01 | Falta de experiencia del equipo en tecnologías de desarrollo frontend, backend y gestión de bases de datos. | Todos | Alta | Serio |
| PRJ-02 | Retrasos en el cronograma debido a una estimación inadecuada de tiempos y actividades. | Todos | Alta | Serio |
| PRJ-03 | Dependencia excesiva de integrantes responsables de áreas específicas como backend, base de datos o pruebas. | Todos | Moderada | Serio |
| PRJ-04 | Problemas de comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo. | Todos | Moderada | Serio |
| PRJ-05 | Cambios en los requerimientos funcionales o no funcionales durante el desarrollo del sistema. | RF02, RF03, RF04, RNF03 | Moderada | Serio |
| PRJ-06 | Ausencia temporal de integrantes por enfermedad, situaciones personales o limitaciones académicas. | Todos | Moderada | Serio |
| PRJ-07 | Fallas de conectividad o problemas en plataformas colaborativas utilizadas por el equipo. | Todos | Moderada | Tolerable |

## Riesgos del Producto

Estos riesgos representan amenazas directas a la calidad, seguridad, funcionamiento y rendimiento del sistema de facturación e inventario desarrollado para el negocio “Patico Detalles”.

| ID | Descripción del Riesgo | Requisito Afectado | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROD-01 | Errores en el cálculo de ventas, totales o generación de facturas. | RF02, RF03 | Alta | Catastrófico |
| PROD-02 | Fallas en la actualización automática del inventario después de una venta o registro de mercancía. | RF04, RF06, RF09 | Moderada | Serio |
| PROD-03 | Vulnerabilidades de seguridad en el sistema de autenticación y control de acceso. | RF01, RF10, RNF01 | Moderada | Serio |
| PROD-04 | Pérdida de información debido a fallos técnicos o ausencia de respaldos de la base de datos. | RNF06 | Baja | Catastrófico |
| PROD-05 | Bajo rendimiento de la base de datos al procesar múltiples consultas o transacciones. | RNF04 | Moderada | Serio |
| PROD-06 | Incompatibilidad del sistema con algunos navegadores o dispositivos utilizados en el negocio. | RNF05 | Baja | Tolerable |
| PROD-07 | Errores en la validación de datos ingresados por los usuarios del sistema. | RF01, RF05, RF10 | Moderada | Serio |

## Riesgos del Negocio

Estos riesgos afectan directamente el funcionamiento de “Patico Detalles”, así como la adaptación del personal administrativo y de ventas al nuevo sistema de facturación e inventario.

| ID | Descripción del Riesgo | Requisito Afectado | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEG-01 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios debido al uso previo de procesos manuales. | RNF03 | Alta | Tolerable |
| NEG-02 | Fallas del sistema durante el horario de atención, afectando el proceso de ventas. | RNF02 | Baja | Serio |
| NEG-03 | Pérdida de confianza de los clientes debido a errores en facturación o registro de ventas. | RF03 | Moderada | Serio |
| NEG-04 | Dependencia total del sistema sin contar con un procedimiento alternativo manual. | RNF02 | Moderada | Serio |
| NEG-05 | Limitaciones financieras que reduzcan la capacidad de inversión en hardware, mantenimiento o infraestructura tecnológica. | Todos | Baja | Catastrófico |
| NEG-06 | Dificultad del personal para adaptarse completamente al manejo del sistema digital. | RNF03 | Moderada | Tolerable |
| NEG-07 | Interrupciones eléctricas o fallas de internet que impidan utilizar el sistema temporalmente. | RNF02 | Moderada | Serio |

# Plan de Respuesta a los Riesgos

El plan de respuesta establece las acciones preventivas y correctivas que se ejecutarán para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y minimizar su impacto sobre el proyecto, el producto y el negocio.

## Plan de respuesta para los riesgos del Proyecto

Los riesgos del proyecto están asociados principalmente a la planificación, coordinación, disponibilidad de recursos y cumplimiento del cronograma. Las acciones definidas en esta sección buscan garantizar una adecuada ejecución de las actividades, reducir retrasos y fortalecer la organización del equipo de desarrollo.

| ID | Acción Preventiva | Acción de Contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PRJ-01 | Capacitación continua, programación en pares y revisión de código. | Solicitar apoyo interno, redistribuir tareas y utilizar tecnologías conocidas por el equipo. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-02 | Seguimiento semanal del cronograma y control de avances. | Reprogramar actividades, priorizar funcionalidades críticas y redistribuir cargas de trabajo. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-03 | Documentar procesos y compartir conocimiento entre integrantes. | Asignar temporalmente las tareas a otro miembro del equipo. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-04 | Realizar reuniones periódicas y utilizar canales oficiales de comunicación. | Convocar reuniones extraordinarias para resolver conflictos y redefinir responsabilidades. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-05 | Validar continuamente los requerimientos con el cliente. | Analizar el impacto del cambio y actualizar el alcance y planificación. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-06 | Mantener documentación actualizada y respaldos de avances. | Redistribuir temporalmente las actividades entre los integrantes disponibles. | Equipo de desarrollo |
| PRJ-07 | Mantener copias locales del repositorio y documentación. | Utilizar medios alternativos de comunicación y almacenamiento. | Equipo de desarrollo |

## Plan de respuesta para los riesgos del Producto

Los riesgos del producto afectan directamente la calidad, seguridad, rendimiento y funcionamiento del sistema de facturación e inventario. Las estrategias de respuesta establecidas tienen como finalidad preservar la integridad de la información, asegurar la correcta operación de las funcionalidades implementadas y mantener los niveles de calidad esperados para el software.

| ID | Acción Preventiva | Acción de Contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PROD-01 | Implementar pruebas unitarias y validaciones automáticas. | Corregir la lógica afectada y recalcular los registros comprometidos. | Equipo de desarrollo |
| PROD-02 | Utilizar transacciones y validaciones de integridad en la base de datos. | Restaurar la información afectada y realizar conciliación manual del inventario. | Equipo de desarrollo |
| PROD-03 | Implementar autenticación segura y control de permisos. | Bloquear accesos comprometidos y restablecer credenciales. | Equipo de desarrollo |
| PROD-04 | Programar copias de seguridad automáticas. | Restaurar la base de datos desde el respaldo más reciente. | Equipo de desarrollo |
| PROD-05 | Optimizar consultas SQL y realizar pruebas de rendimiento. | Aplicar ajustes de rendimiento y limitar temporalmente procesos no críticos. | Equipo de desarrollo |
| PROD-06 | Realizar pruebas de compatibilidad antes de cada liberación. | Publicar correcciones y definir temporalmente un navegador recomendado. | Equipo de desarrollo |
| PROD-07 | Implementar validaciones de entrada en formularios. | Corregir registros inconsistentes y reforzar las validaciones. | Equipo de desarrollo |

## Plan de respuesta para los riesgos del Negocio

Los riesgos del negocio se relacionan con el impacto que el sistema puede generar sobre la operación de “Patico Detalles”, así como con la adaptación de los usuarios a la nueva solución tecnológica. Las acciones definidas buscan garantizar la continuidad operativa, facilitar la adopción del sistema y minimizar posibles afectaciones sobre las actividades comerciales del negocio.

| ID | Acción Preventiva | Acción de Contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| NEG-01 | Capacitar usuarios y demostrar beneficios del sistema. | Realizar acompañamiento personalizado durante la adaptación. | Equipo de desarrollo |
| NEG-02 | Monitorear el sistema y realizar mantenimiento preventivo. | Activar el procedimiento manual de ventas. | Equipo de desarrollo |
| NEG-03 | Validar información antes de generar facturas definitivas. | Corregir errores e informar oportunamente a los clientes afectados. | Equipo de desarrollo |
| NEG-04 | Mantener formatos manuales de respaldo. | Continuar temporalmente la operación mediante registros manuales. | Equipo de desarrollo |
| NEG-05 | Utilizar tecnologías de código abierto y recursos gratuitos. | Reducir gastos no prioritarios y reutilizar infraestructura existente. | Equipo de desarrollo |
| NEG-06 | Realizar capacitaciones y entregar manuales de usuario. | Brindar soporte continuo durante el periodo de adaptación. | Equipo de desarrollo |
| NEG-07 | Mantener procedimientos alternativos y respaldos locales. | Continuar operaciones manuales hasta recuperar el servicio. | Equipo de desarrollo |

# Procedimientos de Contingencia

Los procedimientos de contingencia establecen las actividades que deberán ejecutarse cuando un riesgo crítico se materialice. Su objetivo es garantizar la continuidad del proyecto y minimizar las afectaciones sobre el negocio y el sistema.

## Procedimiento ante Retrasos en el Cronograma (PRJ-02)

Objetivo: Recuperar el avance planificado del proyecto.

Responsable: Equipo de desarrollo

Activación: Cuando una actividad crítica presente una desviación superior al 10% respecto al cronograma establecido.

Procedimiento:

- Identificar las actividades afectadas.

- Determinar la causa del retraso.

- Evaluar el impacto sobre las tareas dependientes.

- Priorizar las funcionalidades críticas del sistema.

- Redistribuir actividades entre los integrantes disponibles.

- Actualizar el cronograma del proyecto.

- Realizar seguimiento semanal hasta recuperar el atraso.

## Procedimiento ante Pérdida de Información (PROD-04)

Objetivo: Recuperar la información y restablecer la operación normal del sistema.

Responsable: Equipo de desarrollo

Activación: Cuando se detecte pérdida, corrupción o eliminación accidental de información.

Procedimiento:

- Registrar el incidente.

- Suspender temporalmente las operaciones que comprometan la información.

- Identificar el último respaldo válido disponible.

- Restaurar la base de datos.

- Verificar la integridad de la información recuperada.

- Validar el funcionamiento del sistema.

- Documentar el incidente y las acciones ejecutadas.

## Procedimiento ante Errores en Facturación (PROD-01)

Objetivo: Garantizar la exactitud de la información financiera generada por el sistema.

Responsable: Equipo de desarrollo.

Activación: Cuando se detecten errores en cálculos, totales o generación de facturas.

Procedimiento:

- Identificar la transacción afectada.

- Analizar el origen del error.

- Corregir la lógica o configuración responsable.

- Recalcular la información comprometida.

- Generar nuevamente la factura correcta.

- Validar el resultado mediante pruebas.

- Registrar la incidencia para seguimiento.

## Procedimiento ante Fallas del Sistema en Operación (NEG-02)

Objetivo: Garantizar la continuidad de las ventas y operaciones del negocio.

Responsable: Equipo de desarrollo

Activación: Cuando el sistema no permita registrar ventas o acceder a funcionalidades críticas.

Procedimiento:

- Confirmar la falla.

- Informar a los usuarios afectados.

- Activar el registro manual de ventas e inventario.

- Diagnosticar la causa de la interrupción.

- Aplicar las acciones correctivas necesarias.

- Verificar la recuperación del sistema.

- Registrar en el sistema los movimientos realizados manualmente.

## Procedimiento ante Interrupciones Eléctricas o de Internet (NEG-07)

Objetivo: Mantener la continuidad operativa durante interrupciones externas.

Responsable: Equipo de desarrollo

Activación: Cuando se pierda el suministro eléctrico o la conectividad necesaria para operar el sistema.

Procedimiento:

- Confirmar la interrupción del servicio.

- Activar los formatos manuales de ventas e inventario.

- Conservar todos los registros generados durante la contingencia.

- Verificar periódicamente el restablecimiento del servicio.

- Confirmar el acceso correcto al sistema.

- Registrar la información recopilada manualmente.

- Validar la consistencia de los datos ingresados.

# Supervisión y Control de Riesgos

La supervisión y control de riesgos tiene como propósito verificar la efectividad de las acciones preventivas definidas en el Plan de Respuesta a los Riesgos y garantizar que los procedimientos de contingencia puedan ejecutarse oportunamente cuando sea necesario.

Durante el desarrollo del sistema de facturación e inventario para “Patico Detalles”, el equipo realizará un seguimiento continuo de los riesgos identificados con el fin de detectar cambios en su probabilidad de ocurrencia, impacto o nivel de criticidad. Asimismo, se evaluará la aparición de nuevos riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

## Actividades de Supervisión

| Actividad de Supervisión | Frecuencia | Objetivo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de la matriz de riesgos | Semanal | Actualizar el estado de los riesgos identificados y detectar nuevos riesgos. | Equipo de desarrollo |
| Seguimiento del cronograma | Semanal | Identificar retrasos y desviaciones en las actividades planificadas. | Equipo de desarrollo |
| Reuniones de avance | Semanal | Revisar el progreso del proyecto y resolver inconvenientes detectados. | Equipo de desarrollo |
| Verificación de acciones preventivas | Quincenal | Comprobar que las estrategias de mitigación estén siendo aplicadas correctamente. | Equipo de desarrollo |
| Revisión de respaldos de información | Semanal | Verificar la disponibilidad y validez de las copias de seguridad. | Equipo de desarrollo |
| Seguimiento de incidentes del sistema | Cuando ocurra un evento | Analizar fallas y determinar acciones correctivas. | Equipo de desarrollo |
| Actualización del registro de riesgos | Mensual o cuando sea necesario | Incorporar nuevos riesgos o modificar riesgos existentes. | Equipo de desarrollo |

## Indicadores de Seguimiento

Con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de riesgos implementada en el proyecto, se establecen los siguientes indicadores de control y seguimiento:

| Indicador | Método de Medición | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma | (Actividades completadas / Actividades planificadas) × 100 | Igual o superior al 90% |
| Riesgos materializados | Número de riesgos ocurridos durante el periodo de seguimiento | Máximo 3 riesgos durante el desarrollo |
| Incidencias críticas del sistema | Cantidad de fallas relacionadas con facturación, inventario o autenticación | 0 incidencias críticas |
| Integridad de respaldos | Número de copias de seguridad válidas verificadas semanalmente | 100% de respaldos exitosos |
| Tiempo de recuperación ante incidentes | Tiempo transcurrido entre la detección y solución del incidente | Menor a 24 horas |
| Acciones correctivas ejecutadas | Acciones implementadas frente a riesgos detectados | 100% de acciones planificadas |

Los resultados obtenidos serán revisados durante las reuniones de seguimiento del proyecto con el fin de determinar si las estrategias de mitigación continúan siendo efectivas o requieren ajustes.

## Criterios de Escalamiento

Un riesgo será escalado para revisión inmediata por parte del líder del proyecto cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

- El riesgo cambie de probabilidad Moderada a Alta.

- El impacto del riesgo aumente a nivel Serio o Catastrófico.

- Se produzca una desviación superior al 10% del cronograma establecido.

- Se detecten errores que afecten el proceso de facturación o la actualización del inventario.

- Se presente pérdida o corrupción de información almacenada en la base de datos.

- Ocurra una interrupción del sistema superior a 2 horas durante el horario de operación.

- Se identifique un incidente de seguridad relacionado con autenticación o control de acceso.

- Aparezcan nuevos riesgos que no hayan sido contemplados en la matriz inicial.

Cuando un riesgo cumpla alguno de estos criterios, se deberá convocar una reunión extraordinaria para analizar la situación, determinar su impacto y definir las acciones correctivas o de contingencia correspondientes.